بسمه تعالی

شماره :  4/115

تاریخ :  20 / 05 /1404

صورت جلسـه پروژه مهر مدرسـه ..................

| شماره جلسه : 4 |  |  | روز : دوشنبه |  | تاریخ : 20/ 05 / 1404 |  | ساعت شروع : 10 صبح |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| مکان برگزاری جلسه : دفتر مدرسه |  |  |  |  | ساعت پایان : 11 صبح |  |  |  |  |
| دستور کار جلسه : 1- پیگیری مصوبات جلسه قبل 2- فضاسازی و گلدان آرایی فضای مدرسه 3- ایمن سازی فضاهای ورزشی مدرسه 4- اجرای حیاط پویا 5- بررسی سیستم های گرمایشی و سرمایشی مدرسه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خلاصه مذاکرات جلسه : چهارمین جلسه ستاد پروژه مهر مدرسه با تلاوت آیاتی از کلام ا… قرآن مجید آغاز گردید سپس مدیریت محترم مدرسه ضمن خیر مقدم به اعضای جلسه گزارشی از فعالیت های صورت گرفته در ستاد پروژه مهر مدرسه را ارائه نمودند و هریک از اعضا گزارشی از اقدامات انجام شده براساس مصوبات جلسه قبلی بیان نموده و سپس دستور کار جلسه را قرائت گردید و هریک از اعضا نظرات خود را در زمینه دستورکار جلسه بیان نمودند . بعد از ارائه نظرات اعضا تصمیمات زیر اتخاذ گردید . جلسه با اهدا فاتحه به روح امام و شهدا خاتمه یافت . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| اهم مصوبات جلسه : ردیف; مصوبات; مسئول. 1; مصوب گردید در جهت زیبایی مدرسه گل و گلدان هایی خریداری یا از خیرین تهیه گردد و در سالن و کلاس های درس جاگذاری شود .; معاون پرورشی. 2; مصوب گردید ایمن سازی تیرک های دروازه و میله های ورزشی مدرسه تا نیمه اول شهریور انجام پذیرد .; خدمتگزار. 3; مصوب گردید حیاط پویا و دیوارنویسی در صورت امکان و تامین بودجه در حیاط مدرسه انجام پذیرد.; معاون پرورشی. 4; مصوب گردید فضا حیاط مدرسه مکانی برای کاشت گل و گیاه تعبیه گردد.; مدیر. 5; مصوب گردید خطوط زمین ورزشی و خطوط صف مراسم صبحگاه مجدد در نیمه دوم شهریور رنگ آمیزی گردد.; معاون پرورشی. 6; مصوب گردید تمامی پنکه ها و سیستم های سرمایشی و گرمایشی مدرسه بررسی گردد و مواردی که نیاز به تعمیرات دارد تعمیرو برای آغاز سال تحصیلی آماده گردد.; مدیر. |
| اسامی حاضرین در جلسه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| رج | نام و نام خانوادگی | سمت |  | امضاء | رج | نام و نام خانوادگی |  | سمت | امضاء |
| 1 |  | مدیر مدرسه |  |  | 4 |  |  | نماینده معلمان |  |
| 2 |  | معاون آموزشی |  |  | 5 |  |  | نماینده انجمن |  |
| 3 |  | معاون پرورشی |  |  | 6 |  |  | خدمتگزار |  |
| 4 |  | معاون اجرایی |  |  | 7 |  |  |  |  |

.::  ............................ ::.

مدیر مدرسه ........................................